ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А“ ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, С ПРЕДМЕТ: **„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЛИЧНИ НАСТИЛКИ ПО УЛ. БАДАМА, УЛ. ТОДОР КАБЛЕШКОВ И УЛ. ЧАТАЛДЖА, ВКЛ. ПОДХОДИТЕ КЪМ ТЯХ, В ГР. ТОПОЛОВГРАД”**

**I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ:**

**1. Предмет на обществената поръчка**

Предметът на настоящата обществена поръчка е: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЛИЧНИ НАСТИЛКИ ПО УЛ. БАДАМА, УЛ. ТОДОР КАБЛЕШКОВ И УЛ. ЧАТАЛДЖА, ВКЛ. ПОДХОДИТЕ КЪМ ТЯХ, В ГР. ТОПОЛОВГРАД“.

**2. Основание за провеждане на поръчката:**

На територията на Община Тополовград със заповед № 39/01.02.2015г. на кмета на община Тополовград е обявено бедствено положение. В следствие на проливните дъждове, паднали на територията на община Тополовград през дните 31.01.2015г. и 01.02.2015г., уличната настилка по ул. Бадава, ул. Тодор Каблешков и ул. Чаталджа в гр. Тополовград е разрушена, на места е разрушен и е отнесен асфалта и са се образували множество дупки, които затрудняват нормалната проходимост по посочените по-горе улици. С констативен протокол от 03.02.2015г. работна група е установила нанесените щети и е изготвила предварителни КСС за възстановяване на пострадалата инфраструктура. Община Тополовград е кандидатствала по покана за представяне на проектни предложения чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за средства от Фонд Солидарност на ЕК. В резултат - на 21.01.2016г. е подписан договор с МРРБ № 2015BG16SPO001-008 за "Възстановяване на улични и тротоарни настилки по ул. ”Бадама”, ул. „Чаталджа” и ул. „Тодор Каблешков”, гр.Тополовград, включително подходите към тях".

  **3. Обем и съдържание на поръчката:**

В обхвата на обществената поръчка се включва изпълнение на строителни и монтажни работи, включително доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности, необходими за изпълнение на ремонтните работи в съответствие с техническата спецификация, както и дейности по отстраняване на дефекти в гаранционните срокове. В процеса на строителството Изпълнителят следва да ограничи своите действия единствено в рамките на работната площадка.

Видът и обемът на строителните и монтажни работи са описани в приложената количествена сметка, която е неразделна част от описанието на обществената поръчка.

**II. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**КЪМ ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЛИЧНИ НАСТИЛКИ ПО УЛ. БАДАМА, УЛ. ТОДОР КАБЛЕШКОВ И УЛ. ЧАТАЛДЖА, ВКЛ. ПОДХОДИТЕ КЪМ ТЯХ, В ГР. ТОПОЛОВГРАД”**

Виж Приложение № 1

**III. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:**

Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер до 220 966 лв. (двеста и двадесет хиляди деветстотин шестдесет и шест лева) без включен ДДС.

Предложения, надхвърлящи прогнозната стойност, няма да бъдат разглеждани и оценявани от Възложителя.

**IV. ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:**

1. **Срок на договора:**

Срокът за изпълнение на строителните и монтажни работи e не повече от 5 (пет) календарни месеца, считано от датата на съставяне и подписване на протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка. Срокът за изпълнение изтича на датата на съставяне на протокол за приемане на изпълнените СМР – акт обр. 15.

1. **Гаранционни срокове:**

 Нормалното функциониране и ползване на обекта, както и отстраняване на скрити дефекти след приемането му от Възложителя, е предвидено да бъде осигурено с определяне на минимални гаранционни срокове. Последните следва да бъдат съобразени с разпоредбите на Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и обекти. Участникът може да предложи по-голям гаранционен срок от законоустановения.

1. **Място на изпълнение на поръчката:**

3.1. ул. Бадама, гр. Тополовград, община Тополовград – възстановяване на: 2820 кв.м асфалтова настилка; 504 кв.м. тротоарна настилка; 288 кв.м. асфалтова тротоарна настилка; 795 м бетонови бордюри

3.2. ул. Тодор Каблешков, гр. Тополовград, община Тополовград – възстановяване на: 1130 кв.м асфалтова настилка; 32 кв.м. тротоарна настилка; 398,5 кв.м. асфалтова тротоарна настилка; 155 м бетонови бордюри;

3.3. ул. Чаталджа, гр. Тополовград, община Тополовград – възстановяване на: 1138 кв.м асфалтова настилка; 7 кв.м. тротоарна настилка; 471 кв.м. асфалтова тротоарна настилка; 284 м бетонови бордюри.

1. **Начин на изпълнение на поръчката:**

Изпълнението на строително-монтажните работи, предвидени в количествено–стойностната сметка към договора за строителство, се доказват с протокол за установяване на завършени и подлежащи на плащане натурални видове и количества работи (акт обр. 19), придружен със сертификати, протоколи за изпитания на вложените материали, гаранционни карти и др., подписани от комисия, назначена от Възложителя и от представители на Изпълнителя и строителния надзор.

Окончателното приемане на извършените СМР се извършва със съставяне на окончателен констативен протокол за установяване годността за приемане на изпълнените строително-монтажни работи, подписан от комисия, назначена от Възложителя и от представител/и на Изпълнителя и строителния надзор.

Изпълнението на строително-монтажните работи, предмет на настоящата обществена поръчка е съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация към настоящата документация.

**V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ВПИСВАНЕТО ИМ В ПРОФЕСИОНАЛНИ ИЛИ ТЪРГОВСКИ РЕГИСТРИ:**

1. Реализирани минимум 2 (два) обекта – изпълнено строителство, сходни с предмета на обществената поръчка през последните 5 (пет) години (считано до датата на представяне на оферта).

*За доказване на това изискване участниците следва да представят:*

Списък на изпълнените през последните 5 години, считано до датата на подаване на оферта, договори за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, и

а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или

б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или

в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности.

1. Да има на разположение за срока на изпълнение на поръчката инженерно-технически състав за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, който следва да се състои от:

2.1 Ръководител на екипа за изпълнение на строителството – да има образование минимум „средно”; професионална квалификация в областта на строителството, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал.2 от ЗУТ и да има минимум 3 години опит като технически ръководител на строителен обект.

2.2. Отговорник за контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд – да притежава валиден документ за завършено обучение по контрол върху спазването на здравословни и безопасни условия на труд, съобразно ЗЗБУТ;

2.3. Отговорник за контрол върху качеството на изпълнение на строителството – да има образование: минимум „средно”; професионална квалификация в областта на строителството, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ, да притежава валиден документ за завършено обучение по контрол върху качеството в строителството.

Участникът по негова преценка може да посочи и други технически правоспособни лица които да осъществяват специализирано техническо ръководство на отделни строителни и монтажни работи съобразно придобитата им специалност и образователно-квалификационна степен.

*За доказване на това изискване участниците следва да представят Списък-декларация – по образец, на инженерно-техническия състав с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит.*

*За доказване на това изискване участниците следва да представят:*

*- Данни за собствени или наети технически лица, които участникът ще използва за изпълнението на строително-монтажните работи – образец № 6 и Декларация от всяко едно от лицата, посочени в образец № 6, за разположение – образец № 6.1.*

1. Участникът следва да е внедрил и да притежава валиден сертификат по следните стандарти:
	1. стандарт БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентен, за внедрена система за управление на качеството, с предметен обхват в областта на строителството;
	2. стандарт BS OHSAS 18001:2007 или еквивалентен за внедрена система за управление на здравословни и безопасни условия на труд, с предметен обхват в областта на строителството;
	3. стандарт БДС EN ISO 14001:2004 или еквивалентен за внедрена система за управление на околна среда, с предметен обхват в областта на строителството.

*Това обстоятелство се доказва с представяне на заверено от участника копие на валиден Сертификат по стандарт БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентен, на валиден Сертификат по стандарт BS OHSAS 18001:2007* *или еквивалентен, на валиден Сертификат по стандарт БДС EN ISO 14001:2004 или еквивалентен. Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП, Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват, отговарящ на предмета на поръчката.*

1. Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в България за изпълнение на строежи от IІ група, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), четвърта категория строежи, съгласно чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС или съответния валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

 *Прилага се заверено от участника копие на удостоверението.*

**VI. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ:**

1. Цената на СМР е определена в лева без включен ДДС и не подлежи на завишение през периода на изпълнение на договора.
2. Начин на плащане – по банков път, с платежно нареждане в български лева. Плащането се осъществява по банкова сметка, посочена от Изпълнителя, по следния начин:

***-*** 50% (петдесет на сто) от стойността на договора в срок до 10 /десет/ работни дни, считано от датата на съставяне и подписване на протокол акт образец № 2 за откриване на строителна площадка.

***-*** окончателно плащане – до 100% (сто на сто от договорената стойност) в срок до 10 /десет/ работни дни, след съставяне на окончателен констативен протокол, за установяване годността за приемане на изпълнените строително-монтажни работи, подписан от Възложителя, Изпълнителя и Консултанта, извършващ строителен надзор, представяне на обобщен протокол обр. № 19 и оригинална фактура, при което остатъка от преведената авансово стойност следва да бъде приспаднат.

**VII. КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА**

за **„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЛИЧНИ НАСТИЛКИ ПО УЛ. БАДАМА, УЛ. ТОДОР КАБЛЕШКОВ И УЛ. ЧАТАЛДЖА, ВКЛ. ПОДХОДИТЕ КЪМ ТЯХ, В ГР. ТОПОЛОВГРАД”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Позиция** | **Описание** | **Мярка** | **Количество** |
|
| ***1*** | ***2*** | ***4*** | ***5*** |
| ***I*** | ***Обект Възстановяване на улични настилки по ул. ”Бадама” - гр.Тополовград, включително подходите към нея*** |  |  |
|  | ***I. ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ*** |  |  |
| 1 | Нивелетно фрезоване | м3 | 44,80 |
| 2 | Превоз на строителни отпадъци от фрезоване | м3 | 44,80 |
| 3 | Демонтаж на видим бордюр | м | 795,00 |
| 4 | Демонтаж на тротоарни плочи | м2 | 504,00 |
| 5 | Отнемане на 5см пласт под тротоарни плочи | м3 | 25,50 |
|  | ***II. ЗЕМНИ РАБОТИ*** |  |  |
| 1 | Направа изкоп за асф.тротоарна настилка с дебелина 14см, вкл. товарене | м3 | 40,50 |
| 2 | Превоз земни маси на депо К = 1,15  | м3 | 46,50 |
|  | ***III. ПЪТНИ РАБОТИ*** |  |  |
| 1 | **Асфалтова настилка за възстановяване - 2820,00м2** |   |   |
| 1.1. | Битумен разлив 0,7кг/м2 | м2 | 2820,00 |
| 1.2. | Асфалтобетон неплътен за пълнеж Е = 1000 МРа  | т | 46,50 |
| 1.3. | Асфалтобетон плътен Е = 1200 МРа  | т | 306,10 |
| 2 | **Тротоарна настилка за възстановяване - 504,00м2** |   |   |
| 2.1. | Бетонови тротоарни плочи | м2 | 504,00 |
| 2.2. | Цименто-пясъчен разтвор с hср=0,05м | м3 | 25,50 |
| 3 |  **Асфалтова тротоарна настилка за възстановяване - 288,00м2** |   |   |
| 3.1. | Асфалтобетон плътен Е = 1200 МРа  | т | 27,70 |
| 3.2. | Изравнителен пласт 10см от несортирани мин. материали | м3 | 28,80 |
| 4 | **Видим бетонов бордюр 18/35/50** | м | 795,00 |
|  | ***IV. БЕТОНОВИ РАБОТИ*** |  |  |
| 1 | За полагане на бетонов бордюр 18/35/50 | м3 | 55,50 |
| ***II*** | ***Обект: Възстановяване на улични настилки по ул. ”Тодор Каблешков” - гр.Тополовград, включително подходите към нея*** |  |  |
|  | ***I. ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ*** |  |  |
| 1 | Нивелетно фрезоване | м3 | 27,00 |
| 2 | Превоз на строителни отпадъци от фрезоване | м3 | 27,00 |
| 3 | Демонтаж на видим бордюр | м | 155,00 |
| 4 | Демонтаж на тротоарни плочи | м2 | 32,00 |
| 5 | Отнемане на 5см пласт под тротоарни плочи | м3 | 1,60 |
|  | ***II. ЗЕМНИ РАБОТИ*** |  |  |
| 1 | Направа изкоп за асф.тротоарна настилка с дебелина 14см, вкл. товарене | м3 | 17,90 |
| 2 | Превоз земни маси на депо К = 1,15  | м3 | 20,50 |
|  | ***III. ПЪТНИ РАБОТИ*** |  |  |
| 1 | **Асфалтова настилка за възстановяване - 2820,00м2** |   |   |
| 1.1. | Битумен разлив 0,7кг/м2 | м2 | 1130,00 |
| 1.2. | Асфалтобетон неплътен за пълнеж Е = 1000 МРа  | т | 25,40 |
| 1.3. | Асфалтобетон плътен Е = 1200 МРа  | т | 125,30 |
| 2 | **Тротоарна настилка за възстановяване - 504,00м2** |   |   |
| 2.1. | Бетонови тротоарни плочи | м2 | 32,00 |
| 2.2. | Цименто-пясъчен разтвор с hср=0,05м | м3 | 1,60 |
| 3 |  **Асфалтова тротоарна настилка за възстановяване - 288,00м2** |   |   |
| 3.1. | Асфалтобетон плътен Е = 1200 МРа  | т | 35,40 |
| 3.2. | Изравнителен пласт 10см от несортирани мин. материали | м3 | 12,80 |
| 4 | **Видим бетонов бордюр 18/35/50** | м | 155,00 |
|  | ***IV. БЕТОНОВИ РАБОТИ*** |  |  |
| 1 | За полагане на бетонов бордюр 18/35/50 | м3 | 10,90 |
| ***III*** | ***Обект Възстановяване на улични настилки по ул. ”Чаталджа” - гр.Тополовград, включително подходите към нея*** |  |  |
|  | ***I. ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ*** |  |  |
| 1 | Нивелетно фрезоване | м3 | 10,20 |
| 2 | Превоз на строителни отпадъци от фрезоване | м3 | 10,20 |
| 3 | Демонтаж на видим бордюр | м | 284,00 |
| 4 | Демонтаж на тротоарни плочи | м2 | 7,00 |
| 5 | Отнемане на 5см пласт под тротоарни плочи | м3 | 0,40 |
|  | ***II. ЗЕМНИ РАБОТИ*** |  |  |
| 1 | Направа изкоп за асф.тротоарна настилка с дебелина 14см, вкл. товарене | м3 | 62,00 |
| 2 | Превоз земни маси на депо К = 1,15  | м3 | 71,20 |
|  | ***III. ПЪТНИ РАБОТИ*** |  |  |
| 1 | **Асфалтова настилка за възстановяване - 2820,00м2** |   |   |
| 1.1. | Битумен разлив 0,7кг/м2 | м2 | 1138,00 |
| 1.2. | Асфалтобетон неплътен за пълнеж Е = 1000 МРа  | т | 23,80 |
| 1.3. | Асфалтобетон плътен Е = 1200 МРа  | т | 108,30 |
| 2 | **Тротоарна настилка за възстановяване - 504,00м2** |   |   |
| 2.1. | Бетонови тротоарни плочи | м2 | 7,00 |
| 2.2. | Цименто-пясъчен разтвор с hср=0,05м | м3 | 0,40 |
| 3 |  **Асфалтова тротоарна настилка за възстановяване - 288,00м2** |   |   |
| 3.1. | Асфалтобетон плътен Е = 1200 МРа  | т | 45,30 |
| 3.2. | Изравнителен пласт 10см от несортирани мин. материали | м3 | 47,10 |
| 4 | **Видим бетонов бордюр 18/35/50** | м | 284,00 |
|  | ***IV. БЕТОНОВИ РАБОТИ*** |  |  |
| 1 | За полагане на бетонов бордюр 18/35/50 | м3 | 19,90 |

**VIII. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА:**

Избраният от Възложителя критерий за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта“.

Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите предложения на участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в поръчката и техническата спецификация.

Комисията предлага за отстраняване от поръчката участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

*Методиката за оценка* на офертите се основава на оценка по обективни показатели, като по този начин се гарантира на Възложителя, както точна оценка, така и успешно изпълнение на поръчката от страна на потенциалния Изпълнител.

Класирането на офертите се извършва по комплексна оценка, изчислена на база показателите за оценка на офертата, като се търси икономически най-изгодната оферта.

**Комплексната оценка (КО) на офертата на Участника се изчислява по формулата:**

КО = П1 х 20 %+ П2 х 40 % + П3 х 40 %

Максимално възможна оценка – 100 точки, тегловен коефициент 100%.

1. Критерий за оценка на офертата – икономически най-изгодна оферта.
2. Показатели за оценяване:

**П1** - Срок за изпълнение на поръчката.

**П2** - Техническо предложение за изпълнение на поръчката.

**П3** - Ценово предложение в лева без включен ДДС.

1. Указания за определяне на оценката по всеки показател.

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималния брой точки, които участникът може да получи е 100 точки.

„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показател – П** | **Максимален** **брой точки** | **Относителна****тежест в КО** |
| Срок за изпълнение – П1  | 100 | 20 % |
| Оценка на техническо предложение – П2 | 100 | 40 % |
| Ценово предложение – П3 | 100 | 40 % |

Формулата, по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е:

КО = П1 х 20 %+ П2 х 40 % + П3 х 40 %

**3.1. Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П1:**

Оценява се предложеният от участника срок за изпълнение на поръчката в календарни дни.

Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 20 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

**П1** = (Сmin / Сi) х 100 = …....... (брой точки), където

Сi е предложеният срок на изпълнение съгласно Техническата оферта на съответния участник;

Сmin е минималният предложен срок на изпълнение съгласно Техническото предложение от всички допуснати до оценка участници.

**ЗАБЕЛЕЖКА: Предложенията да бъдат съобразени с изискването, срокът за изпълнение на поръчката да e максимум 5 (пет) календарни месеца.**

 Предложения с предлаган срок над 5 календарни месеца няма да бъдат разглеждани и оценявани.

**3.2. Показател „ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П2:**

Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителна тежест на показателя в комплексната оценка 40%.

Изчислява се по формулата: **П2** = А + Б, където:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Подпоказател** | **Макс. бр. точки** |
| А. | Технологична последователност на строителните процеси | 60 |
| Б. | Управление на риска | 40 |
|  | **ОБЩО:**  | **100** |

Оценката за всеки един от техническите подпоказатели (А и Б) се формира, както следва:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПОДПОКАЗАТЕЛ** | **Степен на съответствие** | **Брой точки** |
| **А. Технологична последователност на строителните процеси** | **Макс. брой****точки - 60** |
|  Преди да премине към оценка на предложенията на участниците комисията проверява дали същите отговарят на изискванията на възложителя и дали обезпечават качественото изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите й, в оферирания срок. Проверяват се представените от участниците описания на отделните етапи на изпълнение на поръчката; Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; Организация и подход на изпълнение и Линеен график. |  |
| **Фактори, влияещи на оценката:**- Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката; - Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение;- Организация иподход на изпълнение;- Съответствие наЛинейния график спредложените организация и подход на изпълнение на поръчката.За целите на настоящата методика, използваните в този раздел определения следва да се тълкуват, както следва:• „Ясно“ - посочване на отделните етапи и видове СМР.Следва да се разбира изброяване, което недвусмислено посочваконкретния етап, конкретния вид СМР и по начин, по който същият да бъде индивидуализиран с предвидените в количествената сметкаконкретни видовеСМР, съгласно техническата спецификация;• „Подробно“ - описанието, което освен, че съдържа отделни етапи,видове СМР и дейности не се ограничава единствено до тяхнотопросто изброяване на последователността, технологиятаили други факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надгражданенад предвидените технически спецификациии изисквания;• „Несъщественипропуски и/или частично съответствие“ – налице е, когато същото е констатирано, нонесъответствието или липсващата информация може да бъде установена от други факти и информация, посочени в офертата на участника и пропуски и/или частично несъответствие, които не могат да повлияят на изпълнението на поръчката.Ако липсата на информация и/иличастичното несъответствие не могат да бъдатустановени от другичасти в офертата сеприема наличието на „констатирано несъответствие” | **В техническо предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:**- В Планът за организацията на изпълнението от техническото предложение към офертата се съдържат ясно и подробно посочени предложения за реализирането на всички дейности в техническата спецификация. Изложени са подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение. От описанието е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания и ще бъдат използвани иновативни методи и техники на работа, чиято употреба при реализациятана конкретния обект е аргументирана и обоснована;- Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност;- Доставката на материали е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности в техническото задание;- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретната поръчка и предложената в офертата методика за нейното изпълнение;- В Планът за организацията на изпълнениетоот техническото предложение към офертата ясно и подробно са посочени видовете материали, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката, - Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график. | 60 точки |
| В техническото предложение е обърнатовнимание на всеки един от факторите, но е в сила поне едно от следните обстоятелства:- Участникът е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката, но не са изложени подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение, а същите само са маркирани и рамкирани по-общо и окрупнено;- Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете СМР, но последователността на изпълнението им не е достатъчно ясна и разбираема и/или не е подробно описана и/или не се отнася за всички СМР, а само е маркирана; Налице са несъществени пропуски и/или частично съответствие между посочената технологична последователност на строителния процес спредвидените за използване технически и човешки ресурси;- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретните видове СМР, но предложената от участника методика за изпълнение на обекта не е най-подходящата такава за неговото изпълнение.- Участникът недостатъчно ясно и подробно е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете материали, които ще използва за изпълнението на поръчката и/или не е приложил към техническото предложение всички сертификати/декларации за съответствие на основните строителни материали. | 30 точки |
| В техническото предложение е в сила понеедно от следните обстоятелства:- Участникът е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката, но не са изложени мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение;- Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение общо и конкретно видовете СМР, като в описаната последователност за тяхното изпълнение има пропуски и без видно съответствие между посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси;- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретните видове СМР, но предложената от участника методика за изпълнението на обекта се отклонява значително от най- подходящата такава за неговото изпълнение.- Участникът не е посочил в Планът за организацията на изпълнението от техническото си предложение видовете материали, които ще използва за изпълнението на поръчката, и не е приложил към техническото предложение сертификати/ декларации за съответствие на основните строителни материали. - Налице е констатирано несъответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график. | 1 точка |
| **Б.УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА.** | **Макс.бр.****точки 40** |
|  Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:1. Времеви рискове:- Закъснение началото на започване на работите;- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес;3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на поръчката, а именно: Възложителят на договорите, Изпълнителите на отделните договори /строителство, авторски надзор и строителен надзор/;4. Промени в законодателството на Р. България или на ЕС.5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна на Възложителя;Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на възложителя се подлагат на сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват по следните критерии: |  |
| **Фактори, влияещи на оценката:**Разгледани аспекти и сфери на влияние описаните рискове;- Мерки за въздействие върху изпълнението надоговора при възникването на риска;- Мерки за недопускане/ предотвратяване нариска;- Мерки за преодоляване на последиците принастъпване на риска.За целите на настоящата методика, използваните в този раздел определения следва да сетълкуват, както следва:• „Ефективни и адекватни мерки” са мерките, които посочватсъответствие с аспектите на проявление наконкретния риск и мерките предложени занеговото отчитане ипреодоляване, катопредложените мерки сав състояние да въз-действат изцяло за неговото преодоляване ипредотвратяване изцяло на неговото негативно въздействие, като същият да не би сепроявявал и същият да няма въздействия върху постигането на целите на СМР срочнои качествено.• Под „ясно и подробно” следва да се разбира описание на мярка,което посочва недвусмислено конкретниятетап, конкретнотодействие и начин по който същото да бъде изпълнено.• „Несъществени пропуски и/или частичносъответствие” е налице, когато същото еконстатирано, но несъответствието или липсващата информацияможе да бъде установена от други факти и информация в посочени в офертата на участника и пропускът иличастичното несъответствие не могат да повлияят на изпълнениетона СМР и правилната технологична последователност. Ако липсващатаинформация и/или частичното несъответствие не могат да бъдатустановени от другифакти в офертата сеприема наличието на „констатирано несъответствие”. | **В техническото предложение е обърнато задълбочено внимание на всеки един от рисковете, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:**- Предлагат се ефективни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопуска не/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск.- Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил ефективни и адекватни мерки;- Участникът е предложил мерки за предотвратяване и/или управление на дефинираните аспекти от риска, включително и алтернативни такива. Планирани са конкретни и адекватни похвати, посочени ясно и подробно, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. Негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. Да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора. | 40 точки |
| **В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от рисковете, но е в сила поне едно от следното:**- Направено е формално описание, като са идентифицирани основните проявления, аспекти и сфери, където може да окаже влияние съответния риск, но степента на влияние на риска, респ. Мерките за преодоляване/предотвратяване са формално и недостатъчно конкретно описани и оценени.- Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника не са формулирани ясно и подробно и не гарантират изцяло недопускане и/или ефективно предотвратяване и преодоляване на риска, респ. последиците от настъпването му | 20 точки |
| **В техническото предложение е в сила поне едно от следните обстоятелства:**- Липсва описание на мерки за предотвратяване/ преодоляване/ управление на един или няколко от посочените рискове, като участникът единствено декларира готовност на свой риск да приеме последиците при възникването на описаните рискове, но не предлага адекватни мерки за управлението им;- Предложени са мерки за управление на посочените рискове, но те реално не са от естество, позволяващо предотвратяването и/или преодоляването им. | 1 точка |

**3.3. Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П3:**

До оценка по този показател се допускат само оферти, които съответстват

на условията за изпълнение на обществената поръчка. Максимален брой точки по показателя – 100 точки.

Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 40 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

**П3** = (Цmin / Цi) х 100 = .......... (брой точки), където

**Цi** е предложената обща цена, в лева без ДДС, съгласно Ценовото предложение на съответния участник.

**Цmin** е минималната предложена цена, в лева без ДДС, (т.е. най-ниската предложена цена) от участник, допуснат до участие в класирането, съгласно ценовите предложения на всички участници.

В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

Ако икономически най-изгодната оферта не може да се определи по реда, посочен по-горе, комисията провежда публично жребий за определяне на Изпълнител между класираните на първо място оферти.

**IX. СРОК ЗА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА:**

Не по-малко от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за представяне на оферта.

**X. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА**:

**1. Списък на документите, съдържащи се в офертата – образец № 1**

**2. Оферта – образец № 2, вкл. Декларация – образец № 2.1.**

*Забележка:* Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по тази точка се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

При участници обединения се представя и копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;

**2.** Техническо предложение за изпълнение на поръчката (***образец № 3***);

**3.** Ценово предложение (***образец № 4***), неразделна част от което са ***образец № 4.1 и образец № 4.2.;***

**4. Декларация по чл. 55, ал. 7 от ЗОП – образец № 5**

**5. Декларация-списък – образец № 6 и декларация за разположение – образец № 6.1.** от всяко от лицата, включени в списъка по образец № 6

**6. Списък на изпълнените през последните 5 години договори, сходни с предмета на обществената поръчка – образец № 7**

7. За поне два от посочените в списъка по образец № 7 договори участникът следва да изпълни минимум едно от следните изисквания на възложителя:

а) да посочи публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или

б) да представи удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или

в) да представи копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности.

8. Заверено от участника копие на валиден Сертификат по стандарт БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентен,

 *Забележка: Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП, Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват, отговарящ на предмета на поръчката.*

9. Заверено от участника копие на валиден Сертификат по стандарт BS OHSAS 18001:2007 или еквивалентен,

 *Забележка: Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП, Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват, отговарящ на предмета на поръчката.*

10. Заверено от участника копие на валиден Сертификат по стандарт БДС EN ISO 14001:2004 или еквивалентен.

 *Забележка: Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП, Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват, отговарящ на предмета на поръчката.*

11. Заверено от участника копие на удостоверение за вписване в ЦПРС към Камарата на строителите в България.

12. Декларация за приемане условията на проекта на договор – образец № 8

Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен и надписан плик, на адрес: гр. Тополовград, пл. Освобождение № 1, деловодство на Община Тополовград

Пликът с офертата се надписва, както следва:

***ДО ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД***

***пл. ”Освобождение” № 1***

***гр. Тополовград***

**ОФЕРТА**

***за участие в публична покана за възлагане на обществена поръчка по Глава Осма „а“ от ЗОП с предмет:*** **„..........*“***

.......................................................................................................................................................

/*име на Участника /*

.......................................................................................................................................................

*/пълен адрес за кореспонденция – улица, номер, град, код, държава/*

*.*......................................................................................................................................................

*/лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес/*

Офертата се представя от участника лично или от упълномощен от него представител, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба. Рискът от забава или загубване на офертата е за Участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него.

***ВАЖНО!!! Офертата се подава в един оригинал на хартиен носител, като всяка страница следва да е последователно номерирана.***

**XI. СПОСОБ ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА УЧАСТИЕ**

На основание глава осма “а” от ЗОП публичната покана се публикува на Портала на обществените поръчки на АОП и достъп имат всички заинтересовани лица. Заедно с настоящото приложение публичната покана се публикува и в Профил на купувача на интернет страницата на възложителя.

**XII. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:**

Отварянето на офертите е публично и се извършва при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП и на него могат да присъстват участниците във възлагането или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Пубичното отваряне на офертите ще се проведе на 23.03.2016 г. от 10.00ч. в сградата на ОА Тополовград, находяща се в гр. Тополовград, пл. „Освобождение” № 1, ет. 3, Зала на Общински съвет-Тополовград.

След отварянето на офертите комисията обявява ценовите предложения и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише техническите и ценовите предложения на останалите участници.

Разглеждането, оценката и класирането на офертите се извършва от Комисия, назначена от възложителя, при условия на чл.68, ал.3 от ЗОП.

След получаването на офертите членовете на комисията представят декларация по чл. 35, ал. 3, за съответствие с обстоятелствата по чл. 35, ал. 1 и за спазване на изискванията по чл. 35, ал. 2 от ЗОП.

Комисията съставя протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците. Протоколът се представя на Възложителя за утвърждаване, след което в един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача при условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП.

 С определения изпълнител се сключва писмен договор по реда на чл. 101е от ЗОП.

**Образец № 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование на участника:** |  |
| **ЕИК на участника** (ако участникът разполага с такъв) |  |

**СПИСЪК**

на документите, съдържащи се в офертата

# за участие в публична покана по реда на Глава осма „а” от ЗОП с предмет: “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЛИЧНИ НАСТИЛКИ ПО УЛ. БАДАМА, УЛ. ТОДОР КАБЛЕШКОВ И УЛ. ЧАТАЛДЖА, ВКЛ. ПОДХОДИТЕ КЪМ ТЯХ, В ГР. ТОПОЛОВГРАД”

| **№** | **Вид на документа** |  **Форма на представяне** **на документа***(оригинал или заверено копие)* | **Стр.****от …..****до …..** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |
| **4.** |  |  |  |
| **5.** |  |  |  |
| **6.** |  |  |  |
| **7.** |  |  |  |
| **8.** |  |  |  |
| **9.** |  |  |  |
| **10.** |  |  |  |
| **...** |  |  |  |
| **...** |  |  |  |
| **...** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата  |  |
| Име и фамилия на представляващия |  |
| Подпис и печат (ако участникът разполага с печат) |  |

**образец № 2**

До

**ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД**

пл. “Освобождение” № 1

гр. Тополовград

**ОФЕРТА**

за участие в процедура по глава осма „а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЛИЧНИ НАСТИЛКИ ПО УЛ. БАДАМА, УЛ. ТОДОР КАБЛЕШКОВ И УЛ. ЧАТАЛДЖА, ВКЛ. ПОДХОДИТЕ КЪМ ТЯХ, В ГР. ТОПОЛОВГРАД”**

**I. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование на участника: |   |
| ЕИК/БУЛСТАТ |  |
| Седалище: |
| - пощенски код, населено място: |   |
| - ул./бул. №, блок №, вход, етаж: |   |
| Адрес за кореспонденция: |
| - пощенски код, населено място: |   |
| - ул./бул. №, блок №, вход, етаж: |   |
| Телефони: |   |
| Факс: |   |
| E-mail адрес: |   |
| *(в случай, че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавят необходимия брой полета)* |
| Лица, представляващи участника по учредителен акт:*(ако лицата са повече от три, се добавят необходимия брой полета)* |
| Трите имена, ЕГН, лична карта №:, адрес |   |
|   |
|   |
|   |
| Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес |   |
|   |
|   |
|   |
| Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес |   |
|   |
|   |
|   |
| Участникът се представлява заедно или поотделно от изброените лица: |   |
| Данни за банковата сметка: Обслужваща банка:……………………………………IBAN..........................................................BIC.............................................................Титуляр на сметката:............................................ |  |

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ*,***

# 1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас публична покана с горепосочения предмет, като подаваме оферта при условията, обявени в указанията за участие и приети от нас.

2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в указанията за участие, които се отнасят до изпълнението на настоящата поръчка, в случай, че същата ни бъде възложена.

3. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме ***(относимото се подчертава)*** следните подизпълнители:

1.......................................................................................................................................

2.......................................................................................................................................

3.......................................................................................................................................

*(наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН, вид на дейностите, които ще изпълнява, дял от стойността на обществената поръчка в %)*

4. Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде **.......... календарни дни,** считано от крайния срок за подаване на оферти, определен в обявлението за обществена поръчка.

5. Неразделна част от настоящия документ е декларация по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки за обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1 (б.”а”-„д”) и ал. 5 от ЗОП, подписана от лицата, които представляват участника, съгласно документите за регистрация.

|  |  |
| --- | --- |
| Дата  |  |
| Наименование на участника |  |
| Име, фамилия и длъжност на представляващия |  |
| Подпис (и печат)  |  |

**образец № 2.1.**

**ДЕКЛАРАЦИЯ[[1]](#footnote-1)**

**по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки**

Подписаният/ата, …………………..................…………………………………................

*(трите имена)*

данни по документ за самоличност.....................................................................……………………………

 *(номер на лична карта, дата, орган и място на издаване)*

в качеството си на …………………………………………………………………………

*(длъжност)*

в/на .................................................................., с ЕИК/БУЛСТАТ................................................,

 *(наименование на участника)*

в изпълнение на изискванията на чл. 47, ал. 9 от ЗОП и в съответствие с изискванията на възложителя

**ДЕКЛАРИРАМ:**

1. Лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП в представлявания от мен участник не са осъждани с влязла в сила присъда/реабилитирани са **(*невярното се зачертава)*** за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

2. Лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП в представлявания от мен участник не са свързани лица (по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП) с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

3. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 7-дневен срок от настъпването им.

Публичните регистри (*съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен*), в които се съдържат посочените обстоятелства по т. 1 са:

1...............................................

2...............................................

Компетентният орган (*съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен*), който е длъжен да предоставя информация за обстоятелствата по т.1 служебно на възложителя, е:

1...............................................

2...............................................

|  |  |
| --- | --- |
| Дата  |  |
| Име и фамилия на представляващия |  |
| Подпис и печат (ако е приложимо) |  |

***образец № 3***

До

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

пл. “Освобождение” № 1

гр. Тополовград

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

за участие в публична покана по реда на Глава осма „а“ от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЛИЧНИ НАСТИЛКИ ПО УЛ. БАДАМА, УЛ. ТОДОР КАБЛЕШКОВ И УЛ. ЧАТАЛДЖА, ВКЛ. ПОДХОДИТЕ КЪМ ТЯХ, В ГР. ТОПОЛОВГРАД”**

**ОТ**

Участник: .........................................................................................*(наименование)***;**

Адрес: ..................................................................................................................................;

Тел.: .............., факс: .............;

ИН по ДДС: ..........................., ЕИК по БУЛСТАТ .........................................................;

Представлявано от .............................................................................................................

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

**С настоящото декларираме:**

1. Запознати сме с условията, посочени в Публичната покана.
2. Приемаме изцяло, без резерви или ограничения всички условия на настоящата обществена поръчка.
3. Предлагаме следното техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя:

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………….

*/Техническото предложение на участника следва да съдържа подробно описание на начина за изпълнение на поръчката, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация и методиката за оценка на офертите/*

1. Срокът за изпълнение на поръчката е до ……… (словом: ...............) календарни дни, считано от датата на съставяне и подписване на протокол за предаване и приемане на обекта от Възложителя и Изпълнителя до датата на съставяне и подписване на окончателен протокол за установяване годността за приемане на изпълнените строително-монтажните работи.
2. При изпълнението на поръчката няма да ползваме/ще ползваме следните (*невярното се зачертава)* подизпълнители:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подизпълнител*(избройте имената и адресите на подизпълнителите)* | Видове дейности, които ще изпълнява | % от общата стойност на поръчката*(посочете дела на участие на всеки подизпълнител)* |
|  |  |  |
|  |  |  |

**във връзка с което прилагаме писмено съгласие (декларация) от страна на всеки от посочените подизпълнители за участието им.**

1. Съгласни сме, че ако при изпълнение на договора използваме подизпълнители, без да сме декларирали това в настоящата си Оферта или използваме подизпълнители, които са различни от посочените в предходната точка, договорът ни за изпълнение да се прекрати незабавно по наша вина ведно с произтичащите от това законни последици.
2. Декларираме, че за изпълнението на тази поръчка разполагаме с подходящ по състав екип от висококвалифицирани специалисти.
3. Задължаваме се да представим на Възложителя при подписване на договора за изпълнение, валидна застраховка по чл. 171, ал. 1 (заверено копие) от ЗУТ, със срок - срока на изпълнение на поръчката.
4. Декларираме, че поръчката ще бъде изпълнена в пълно съответствие с Техническата спецификация.
5. Запознати сме с проекта на договор и приемаме условията му. В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка ще сключим договор по приложения в документите образец и приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на срока на договора.
6. В случай, че бъдем определени за изпълнител, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора.

**Приложения:**

1. **Линеен календарен график**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата  |  |
| Наименование на участника |  |
| Име, фамилия и длъжност на представляващия |  |
| Подпис (и печат)  |  |

***Образец № 4***

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

За участие във възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осма „а” от ЗОП с предмет*:***„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЛИЧНИ НАСТИЛКИ ПО УЛ. БАДАМА, УЛ. ТОДОР КАБЛЕШКОВ И УЛ. ЧАТАЛДЖА, ВКЛ. ПОДХОДИТЕ КЪМ ТЯХ, В ГР. ТОПОЛОВГРАД”**

Настоящото ценово предложение е подадено от ……………………………

*(пълно наименование на участника и правно-организационната му форма),*

и подписано от …………………………………………..……………………………

*(собствено, бащино, фамилно име, ЕГН и длъжност на представляващия участника, адрес за кореспонденция)*

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

След като се запознахме с изискванията и условията, посочени с публичната покана по глава осем „а“ от ЗОП, с предмет: „.............“,сме съгласни да изпълним дейностите, предмет на обществената поръчка, в съответствие с изискванията на Възложителя и Техническото ни предложение, както следва:

Предлагаме на вниманието Ви следното ценово предложение:

1. **Обща** цена за изпълнение на СМР: ………… лв. (словом: ……… лева) без включен ДДС и …………………. лв. (словом: ………… лева) с включен ДДС.

**В цената по т. 1 не са включени 10% непредвидени разходи.**

Декларирам, че ако нашата оферта бъде приета и бъдем избрани за изпълнител, предложените от нас цени ще останат постоянни и няма да бъдат променяни по време на изпълнението ѝ.

***Приложение:*** Попълнено и подписано КСС – *образец № 4.1.* и информация за елементите на ценообразуване при изпълнение на непредвидени видове работи - *образец № 4.2*.

|  |  |
| --- | --- |
| Дата  |  |
| Наименование на участника |  |
| Име, фамилия и длъжност на представляващия |  |
| Подпис (и печат)  |  |

***образец № 4.1.***

**КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА**

за изпълнение на обществена поръчка с предмет **„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЛИЧНИ НАСТИЛКИ ПО УЛ. БАДАМА, УЛ. ТОДОР КАБЛЕШКОВ И УЛ. ЧАТАЛДЖА, ВКЛ. ПОДХОДИТЕ КЪМ ТЯХ, В ГР. ТОПОЛОВГРАД”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Описание** | **Мярка** | **Количество** | **Единична цена (лева)** | **Обща цена (лева)** |
|
| ***1*** | ***2*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
| ***I*** | ***Обект Възстановяване на улични настилки по ул. ”Бадама” - гр.Тополовград, включително подходите към нея*** |  |  |  |  |
|  | ***I. ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ*** |  |  |  |  |
| 1 | Нивелетно фрезоване | м3 | 44,80 |   |   |
| 2 | Превоз на строителни отпадъци от фрезоване | м3 | 44,80 |   |   |
| 3 | Демонтаж на видим бордюр | м | 795,00 |   |   |
| 4 | Демонтаж на тротоарни плочи | м2 | 504,00 |   |   |
| 5 | Отнемане на 5см пласт под тротоарни плочи | м3 | 25,50 |   |   |
|  | ***II. ЗЕМНИ РАБОТИ*** |  |  |  |  |
| 1 | Направа изкоп за асф.тротоарна настилка с дебелина 14см, вкл. товарене | м3 | 40,50 |   |   |
| 2 | Превоз земни маси на депо К = 1,15  | м3 | 46,50 |   |   |
|  | ***III. ПЪТНИ РАБОТИ*** |  |  |  |  |
| 1 | **Асфалтова настилка за възстановяване - 2820,00м2** |   |   |   |   |
| 1.1. | Битумен разлив 0,7кг/м2 | м2 | 2820,00 |   |   |
| 1.2. | Асфалтобетон неплътен за пълнеж Е = 1000 МРа  | т | 46,50 |   |   |
| 1.3. | Асфалтобетон плътен Е = 1200 МРа  | т | 306,10 |   |   |
| 2 | **Тротоарна настилка за възстановяване - 504,00м2** |   |   |   |   |
| 2.1. | Бетонови тротоарни плочи | м2 | 504,00 |   |   |
| 2.2. | Цименто-пясъчен разтвор с hср=0,05м | м3 | 25,50 |   |   |
| 3 |  **Асфалтова тротоарна настилка за възстановяване - 288,00м2** |   |   |   |   |
| 3.1. | Асфалтобетон плътен Е = 1200 МРа  | т | 27,70 |   |   |
| 3.2. | Изравнителен пласт 10см от несортирани мин. материали | м3 | 28,80 |   |   |
| 4 | **Видим бетонов бордюр 18/35/50** | м | 795,00 |   |   |
|  | ***IV. БЕТОНОВИ РАБОТИ*** |  |  |  |  |
| 1 | За полагане на бетонов бордюр 18/35/50 | м3 | 55,50 |   |   |
| ***II.*** | ***Обект: Възстановяване на улични настилки по ул. ”Тодор Каблешков” - гр.Тополовград, включително подходите към нея*** |  |
|  | ***I. ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ*** |  |  |  |  |
| 1 | Нивелетно фрезоване | м3 | 27,00 |   |   |
| 2 | Превоз на строителни отпадъци от фрезоване | м3 | 27,00 |   |   |
| 3 | Демонтаж на видим бордюр | м | 155,00 |   |   |
| 4 | Демонтаж на тротоарни плочи | м2 | 32,00 |   |   |
| 5 | Отнемане на 5см пласт под тротоарни плочи | м3 | 1,60 |   |   |
|  | ***II. ЗЕМНИ РАБОТИ*** |  |  |  |  |
| 1 | Направа изкоп за асф.тротоарна настилка с дебелина 14см, вкл. товарене | м3 | 17,90 |   |   |
| 2 | Превоз земни маси на депо К = 1,15  | м3 | 20,50 |   |   |
|  | ***III. ПЪТНИ РАБОТИ*** |  |  |  |  |
| 1 | **Асфалтова настилка за възстановяване - 2820,00м2** |   |   |   |   |
| 1.1. | Битумен разлив 0,7кг/м2 | м2 | 1130,00 |   |   |
| 1.2. | Асфалтобетон неплътен за пълнеж Е = 1000 МРа  | т | 25,40 |   |   |
| 1.3. | Асфалтобетон плътен Е = 1200 МРа  | т | 125,30 |   |   |
| 2 | **Тротоарна настилка за възстановяване - 504,00м2** |   |   |   |   |
| 2.1. | Бетонови тротоарни плочи | м2 | 32,00 |   |   |
| 2.2. | Цименто-пясъчен разтвор с hср=0,05м | м3 | 1,60 |   |   |
| 3 |  **Асфалтова тротоарна настилка за възстановяване - 288,00м2** |   |   |   |   |
| 3.1. | Асфалтобетон плътен Е = 1200 МРа  | т | 35,40 |   |   |
| 3.2. | Изравнителен пласт 10см от несортирани мин. материали | м3 | 12,80 |   |   |
| 4 | **Видим бетонов бордюр 18/35/50** | м | 155,00 |   |   |
|  | ***IV. БЕТОНОВИ РАБОТИ*** |  |  |  |  |
| 1 | За полагане на бетонов бордюр 18/35/50 | м3 | 10,90 |   |   |
| ***III.*** | ***Обект Възстановяване на улични настилки по ул. ”Чаталджа” - гр.Тополовград, включително подходите към нея*** |  |  |
|  | ***I. ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ*** |  |  |  |  |
| 1 | Нивелетно фрезоване | м3 | 10,20 |   |   |
| 2 | Превоз на строителни отпадъци от фрезоване | м3 | 10,20 |   |   |
| 3 | Демонтаж на видим бордюр | м | 284,00 |   |   |
| 4 | Демонтаж на тротоарни плочи | м2 | 7,00 |   |   |
| 5 | Отнемане на 5см пласт под тротоарни плочи | м3 | 0,40 |   |   |
|  | ***II. ЗЕМНИ РАБОТИ*** |  |  |  |  |
| 1 | Направа изкоп за асф.тротоарна настилка с дебелина 14см, вкл. товарене | м3 | 62,00 |   |   |
| 2 | Превоз земни маси на депо К = 1,15  | м3 | 71,20 |   |   |
|  | ***III. ПЪТНИ РАБОТИ*** |  |  |  |  |
| 1 | **Асфалтова настилка за възстановяване - 2820,00м2** |   |   |   |   |
| 1.1. | Битумен разлив 0,7кг/м2 | м2 | 1138,00 |   |   |
| 1.2. | Асфалтобетон неплътен за пълнеж Е = 1000 МРа  | т | 23,80 |   |   |
| 1.3. | Асфалтобетон плътен Е = 1200 МРа  | т | 108,30 |   |   |
| 2 | **Тротоарна настилка за възстановяване - 504,00м2** |   |   |   |   |
| 2.1. | Бетонови тротоарни плочи | м2 | 7,00 |   |   |
| 2.2. | Цименто-пясъчен разтвор с hср=0,05м | м3 | 0,40 |   |   |
| 3 |  **Асфалтова тротоарна настилка за възстановяване - 288,00м2** |   |   |   |   |
| 3.1. | Асфалтобетон плътен Е = 1200 МРа  | т | 45,30 |   |   |
| 3.2. | Изравнителен пласт 10см от несортирани мин. материали | м3 | 47,10 |   |   |
| 4 | **Видим бетонов бордюр 18/35/50** | м | 284,00 |   |   |
|  | ***IV. БЕТОНОВИ РАБОТИ*** |  |  |  |  |
| 1 | За полагане на бетонов бордюр 18/35/50 | м3 | 19,90 |   |   |
| **ОБЩО** |  |
| **ОБЩО, сума без вкл. ДДС** |  |
| **ДДС 20%** |  |
| **СУМА, лева с вкл. ДДС** |  |

Дата:…………. Подпис и печат……………..

***образец № 4.2.***

**ИНФОРМАЦИЯ**

**за елементите на ценообразуване при изпълнение на непредвидени видове работи в обществена поръчка с предмет „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЛИЧНИ НАСТИЛКИ ПО УЛ. БАДАМА, УЛ. ТОДОР КАБЛЕШКОВ И УЛ. ЧАТАЛДЖА, ВКЛ. ПОДХОДИТЕ КЪМ ТЯХ, В ГР. ТОПОЛОВГРАД”**

1. Средна часова ставка – ………….. лева/час;

2. Допълнителни разходи върху труда – …………. %;

3. Допълнителни разходи върху механизацията – ………… %;

4. Доставно-складови разходи - …………..%

5. Печалба - ………… %.

|  |  |
| --- | --- |
| Дата  |  |
| Наименование на участника |  |
| Име, фамилия и длъжност на представляващия |  |
| Подпис (и печат)  |  |

***Образец № 5***

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

за липса на свързаност с друг участник по [чл. 55, ал. 7](http://web.apis.bg/p.php?i=9663#p18616911) от ЗОП,

както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП

Подписаният/ата, …..........................…………………………………………………................

*(трите имена)*

данни по документ за самоличност.................................................……………………………

 *(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)*

в качеството си на ……….....…….............. на ........................................... с ЕИК ......................,

 *(длъжност) (наименование на участника)*

# – участник в публична покана по реда на Глава осма „а” от ЗОП с предмет: “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЛИЧНИ НАСТИЛКИ ПО УЛ. БАДАМА, УЛ. ТОДОР КАБЛЕШКОВ И УЛ. ЧАТАЛДЖА, ВКЛ. ПОДХОДИТЕ КЪМ ТЯХ, В ГР. ТОПОЛОВГРАД*”,*

**ДЕКЛАРИРАМ, че:**

1. Представляваният от мен участник не е свързано лице (по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП) или свързано предприятие (по смисъла на § 1, т. 24 от Допълнителните разпоредби на ЗОП) с друг самостоятелен участник от публичната покана с горепосочения предмет.
2. За представлявания от мен участник не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП по отношение на настоящата публична покана за възлагане на обществена поръчка.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

|  |  |
| --- | --- |
| Дата  |  |
| Име и фамилия на представляващия |  |
| Подпис |  |

***Образец № 6***

|  |
| --- |
| **ДЕКЛАРАЦИЯ-СПИСЪК**на инженерно-техническия състав и данни за собствени или наети технически лица, които участникът ще използва за изпълнението на строително-монтажните работи  |
| Подписаният/ата, ..................................................................................... *(трите имена),* |
|  |
| данни по документ за самоличност  .......................................................................................... |
| *(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)* |
| в качеството си на ............................. *(длъжност)* |
|  |
| на ........................................................ *(наименование на участника)* |
|  |
| ЕИК/БУЛСТАТ ....................... – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет **„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЛИЧНИ НАСТИЛКИ ПО УЛ. БАДАМА, УЛ. ТОДОР КАБЛЕШКОВ И УЛ. ЧАТАЛДЖА, ВКЛ. ПОДХОДИТЕ КЪМ ТЯХ, В ГР. ТОПОЛОВГРАД”,****ДЕКЛАРИРАМ:**  |
| 1. **Инженерно-технически състав**:
 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Трите имена на експерта | Позиция в екипа | Придобита образователно-квалификационна степен | Специфични изисквания |
| 1 |  | Технически ръководител на екипа |  | *Професионален стаж по специалността ........ год. и ........... опит в ............. на обекти, посочване на документ, доказващ образованието и професионалната квалификация - №, дата на издаване, издател* |
| 2 |  | Отговорник за контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд |  | *Посочване на документ за завършено обучение по контрол върху спазването на здравословни и безопасни условия на труд, съобразно ЗЗБУТ* |
| 3 |  | Отговорник за контрол върху качеството на изпълнение на строителството |  | *Посочване на документ за завършено обучение по контрол върху качеството - №, дата на издаване, издател* |

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

|  |  |
| --- | --- |
| Дата  |  |
| Име, фамилия и длъжност |  |
| Подпис (и печат)  |  |

***Образец № 6.1.***

## Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният/ната, ............................................................................................................... ,

*(трите имена)*

…………………………………………………………………………………………………...

## *(данни по документ за самоличност)*

## в качеството си на ..................................................................................

*(експерт, съгласно офертата)*

на участник: …………………………………………………………………………................

*(наименование на участника)*

**ДЕКЛАРИРАМ:**

# 1. На разположение съм да поема работата по обявената от Община Тополовград публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на глава Осма „а“ от ЗОП, с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЛИЧНИ НАСТИЛКИ ПО УЛ. БАДАМА, УЛ. ТОДОР КАБЛЕШКОВ И УЛ. ЧАТАЛДЖА, ВКЛ. ПОДХОДИТЕ КЪМ ТЯХ, В ГР. ТОПОЛОВГРАД”, за времетраенето на договора, както изискват отговорностите ми на проектант по част ............................... (*изписва се съответната част от инвестиционния проект по която ще бъде ангажиран експерта*).

**2**. Задължавам се да работя, в съответствие с предложението на горепосочения участник за качественото изпълнение на договора.

Дата: ………………….. ДЕКЛАРАТОР: ..................................

 (подпис)

***образец № 7***

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**за изпълнени през последните 5 години договори, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП**

Долуподписаният/ната, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с лична карта № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с ЕГН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в качеството ми на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(длъжност)*

в/на\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(посочва се търговското наименование/фирма и вида търговец/обединение),*

със седалище и адрес на управление: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

-Участник в Публична покана възлагане на обществена поръчка с предмет: **„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЛИЧНИ НАСТИЛКИ ПО УЛ. БАДАМА, УЛ. ТОДОР КАБЛЕШКОВ И УЛ. ЧАТАЛДЖА, ВКЛ. ПОДХОДИТЕ КЪМ ТЯХ, В ГР. ТОПОЛОВГРАД”**

**ДЕКЛАРИРАМ:**

През последните пет години, считано до датата, определена като краен срок за подаване на оферти, представляваният от мен участник е изпълнил следното строителство, което е еднакво или сходно на предмета на настоящата обществена поръчка:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Предмет на обществената поръчка | В какво качество е изпълнявал обществената поръчка (самостоятелен изпълнител/ член на обединение/ подизпълнител) и кратко описание на изпълнените дейности | Обект и разгъната застроена площ в м2 | Капацитет на обекта до ............. места за посетители | Удостоверение за добро изпълнение (име на издателя) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Към настоящата декларация прилагам следните удостоверения за добро изпълнение, посочени в колона № 6:

 1..........

 2..........

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ............. ПОДПИС:.................................

(трите имена, длъжност и подпис на представляващия участника/печат)

**ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – проект !**

Днес, ................., в гр. София, на основание чл. 101е, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и утвърден протокол от ……………. г. на Възложителя се сключи настоящия договор за ......... **,** между страните, както следва:

**1.** **ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД**, гр. Тополовград, пл. „Освобождение” № 1, с ЕИК по Булстат ........, представлявана от Божин Божинов – кмет и .............. – гл. счетоводител, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и от една страна,

и

**2.** ..............................., с ЕИК по БУЛСТАТ ................., със седалище и адрес на управление .............................................., представлявано от ............... в качеството на ..............., наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна.

 **І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

Чл.1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни СМР за възстановяване на улични настилки по ул. Бадама, ул. Тодор Каблешков и ул. Чаталджа, вкл. подходите към тях, в гр. Тополовград” съгласно условията на Техническото и Ценовото предложения на Изпълнителя, неразделна част от настоящия договор.

**(2)** Изпълнението на поръчката включва дейностите, подробно описани в документацията – Техническата спецификация, Ценовото предложение, ведно с приложенията към него и Техническото предложение, ведно с приложенията към него, на Изпълнителя, които са неразделна част от настоящия договор.

 **ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА**

**Чл.2.** **(1**) Срокът за изпълнение на строителството е ……. (……….) календарни дни след съставяне и подписване на протокол за предаване и приемане на обекта от Възложителя и Изпълнителя.

**(2)** Изпълнението на договора се удостоверява със съставяне на окончателен констативен протокол, за установяване годността за приемане на изпълнените строително-монтажни работи, подписан от комисия, назначена от Възложителя и от представители на Изпълнителя и строителния надзор.

 **(3)** В срока по ал. 1 не се включва периода от спиране на строителството по предвидения в Закона за устройство на територията ред, или по друга причина, ако Изпълнителят няма вина за спирането. За този период не се начисляват неустойки за забава.

**ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

**Чл.3** Договорената стойност за изпълнение на ремонтните и строително-монтажни работи е съгласно ценовата оферта на Изпълнителя, която е неразделна част от настоящия договор и възлиза на: ……………… лв. (словом: ………………….. лева) без ДДС и …………………. лв. (словом: ……………………… лева) с ДДС, в това число и възникнали непредвидени строително-монтажни работи.

**Чл. 4.** Договорената цена, посочена в **чл. 3 от настоящия договор не подлежи на промяна.**

**Чл. 5. (1)** Начин на плащане – по банков път, с платежно нареждане в български лева.

**(2)** Възложителят се задължава да плати цената по чл. 3 от настоящия договор на Изпълнителя, по следния начин:

**1.** 50% от стойността на договора в срок до 10 /десет/ работни дни, считано от датата на съставяне на протокола за предаване на строителната площадка, с акт Образец № 2, за предаване и приемане на строителната площадка.

**2.** окончателно плащане до 100% от договорената стойност на договора – в срок до 10 /десет/ работни дни, след съставяне на окончателен констативен протокол, за установяване годността за приемане на изпълнените строително-монтажни работи, подписан от Възложителя, Изпълнителя и Консултанта, извършващ строителен надзор, представяне на обобщен протокол обр. № 19 и оригинална фактура, при което остатъка от преведената авансово стойност следва да бъде приспаднат.

**(3)** Заплащането по **ал. 2** се извършва след представяне на изискуемите с настоящия договор документи от Изпълнителя по следната негова банкова сметка:

Банка: …………., клон: ……………,

BIC: …………..,

IBAN: ……………….

**Чл.6**. Всички такси, данъци и други задължения, с изключение на ДДС, платими от Изпълнителя по силата на договора, са включени в единичните цени на количествено-стойностната сметка.

**Чл.7.** **(1)** Единичните цени за изпълнение на строителни и монтажни работи, посочени в количествено-стойностната сметка на офертата на Изпълнителя не подлежат на промяна.

 **(2)** В случай, че за сметка на определен вид работа от количествено-стойностната сметка ще се изпълнява допълнително друг вид работа, за която има аналогична единична цена в количествено-стойностната сметка, разплащането й ще се извърши със Заменителна таблица.

**(3)** В случай, че за сметка на определен вид работа от количествено-стойностната сметка ще се изпълнява допълнително друг вид работа, за която няма аналогична единична цена в количествено-стойностната сметка, разплащането ще става по цени формирани на база:

- елементите на ценообразуване посочени от Изпълнителя в ал. 1;

- разходни норми за материали, труд и механизация, съгласно уедрени сметни норми (УСН) или СЕК и други (други технически норми в строителството);

- цени на материали по фактури, предварително съгласувани с Възложителя;

**Чл.8. (1)** При изпълняване на непредвидени работи, заплащането им ще става на база на единичните цени от количествено-стойностната сметка.

**(2)** При изпълняване на непредвидени работи, за които няма единични цени в количествено-стойностната сметка, разплащането ще става по цени формирани съгласно **чл. 7, ал. 3 от настоящия договор,** придружени с анализи за всяка от тях, като анализите се подписват от Възложителя.

**ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

**Чл.9.** Възложителят има право:

**1.** Да иска от Изпълнителя да изпълни договора, съгласно уговорените условия и срокове.

**2.** Във всеки момент от действието на договора да извършва проверка относно изпълнение на възложените дейности по чл. 1 от настоящия договор, без да пречи на оперативната самостоятелност на Изпълнителя. Констатациите по проверката се отразяват в протокол от упълномощените от Възложителя лица.

**3.** Да дава указания относно изпълнението на договора, като с тези си действия не пречи на оперативните действия на Изпълнителя.

**4.** Да съгласува представените от Изпълнителя строителни книжа, проектна документация, да проверява и подписва разплащателни документи.

**5.** Да контролира законосъобразното извършване на СМР.

**6.** При установяване на отклонения от качеството на извършените СМР и/или на вложените основни и спомагателни материали, както и в случай, че изпълнените СМР не са придружени от необходимите строителни книжа, Възложителят уведомява Изпълнителя и има право да откаже да приеме извършените СМР до отстраняване за сметка на Изпълнителя на констатираните несъответствия и/или отклонения.

 **7.** Констатациите по предходната т. 6 се документират в срок от 3 (три) работни дни от тяхното откриване в констативен протокол, като същият съдържа посочване на недостатъка, деня и начина на установяването на същия. Констативният протокол се подписва от страните по договора или упълномощени от същите лица, като копие от протокола се предава на Изпълнителя.

 **8.** Да възложи упражняване на независим строителен надзор на трети лица.

**Чл.10**. Възложителят се задължава:

**(1)** Да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за изпълнение на договора.

**(2)** Да предоставя необходимата информация и документация.

**(3)** Да заплати стойността на договора по начин, съгласно Раздел ІІІ „Цени и начин на плащане“ от настоящия договор.

**(4)** Да упълномощи свой представител да го представлява по време на изпълнение на строително-монтажните работи и извършва контрол.

**(5)** Да уведомява Изпълнителя писмено в петдневен срок след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.

**(6)** Да приеме, провери и ако е необходимо коригира протоколите за установяване на изпълнените ремонтни и строително-монтажни работи, строителни книжа и разплащателни документи.

**(7)** Да приеме извършените и отговарящи на предварително обявените условия СМР със съставяне на окончателен констативен протокол за установяване годността за приемане на изпълнените строително-монтажни работи, подписан от Изпълнителя и представител на Възложителя.

**(8)** Да уведоми своевременно Изпълнителя в случай, че възникнат непреодолими затруднения, които могат да забавят или осуетят точното изпълнение на договора.

**Чл.11**. Възложителят не носи отговорност за действията или бездействието на Изпълнителя, в резултат на които възникнат:

**1**. Смърт и злополука, на което и да било физическо лице.

**2.** Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на ремонтните и строително-монтажни работи.

 **V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

**Чл.12**. **(1)** Изпълнителят се задължава:

**1.** Да извърши качествено и в срок договорените ремонтни и строително-монтажни работи в пълния им обем, включително възникналите и доказани съгласно **чл.8** непредвидени работи, като организира и координира цялостния процес, съгласно Техническата спецификация, Описание на обекта на поръчката и приетата техническа и ценова оферта.

**2.** Да влага при изпълнението материали и изделия, отговарящи на изискванията, подробно описани в Техническата спецификация.

**3.** Съответствието по т. 2 от настоящия член, се доказва със съответните сертификати или други документи, като Изпълнителят представя същите на Възложителя.

**4**. Да спазва указанията на Възложителя по чл. 9, т. 3 от договора.

**5.** В 7 - дневен срок от получаване на протокола за установените недостатъци и/или несъответствия по чл. 9, т. 6 да отстрани същите за своя сметка.

**6.** Да съставя актове и протоколи по време на строителството, съгласно ЗУТ и издадените по неговото прилагане наредби, и да ги предава на Възложителя.

**7.** Да оказва съдействие и представя необходимите документи и сведения на лицата, на които е възложено упражняването на инвеститорски контрол и / или строителния надзор.

**8.** Да предаде на Възложителя извършените работи с окончателен констативен протокол, за установяване годността за приемане на изпълнените строително-монтажни работи, подписан от Изпълнителя и представител на Възложителя.

**9.** При необходимост и наличие на такава да предаде на Възложителя екзекутивната документация на изпълнените СМР.

**10.** За негова сметка да почиства и извозва на регламентирани места отпадъците, получени по време на извършване на работата, както и след нейното завършване.

**11.** Да опазва имуществото на Възложителя, до което има достъп по време на изпълнението.

**12.** Да спазва изискванията и нормите на противопожарната охрана и да предприеме необходимите за това мерки.

**(2)** Изпълнителят се задължава да отстрани за своя сметка всички недостатъци по строително – монтажните работи, възникнали в гаранционните срокове по договора.

**(3)** Изпълнителят се задължава да уведоми своевременно Възложителя в случай, че възникнат непреодолими затруднения, които могат да забавят или осуетят точното изпълнение на договора.

**(4)** При промяна в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал.5 от Закона за обществените поръчки Изпълнителят се задължава да уведоми Възложителя в 7 – дневен срок от настъпване на промяната.

**Чл.13**. **(1)** Изпълнителят по време на изпълнение на ремонтните и строително-монтажните работи е длъжен да не допуска повреди или разрушаване на имуществото на Възложителя в границите на обекта и района почивната база, при осъществяване на действия по изпълнение на настоящия договор.

**(2)** В случай, че по своя вина Изпълнителят причини щети, то възстановяването им е за негова сметка.

 **VІ. ГАРАНЦИИ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ.**

**Чл.14.** Изпълнителят гарантира извършването на възложената му с този договор работа, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията и действащата нормативна уредба в отрасъл “Строителство”.

**Чл.15.** Гаранционният срок на извършените СМР е не по-малък от предвидените минимални гаранционни срокове в чл.20 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, освен ако участникът е предложил по-голям гаранционен срок.

**Чл.16.** **(1)** Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в поетия гаранционен срок. За отстранените недостатъци и отклонения от извършените СМР в рамките на гаранционния срок започва да тече нов гаранционен срок с продължителност съгласно чл. 15 от настоящия договор.

**(2)** За появилите се в гаранционния срок дефекти и недостатъци Възложителят уведомява писмено Изпълнителя.

**(3)** Изпълнителят е длъжен в 3-дневен срок от уведомлението да отстрани повредата за своя сметка. В случай, че горният срок е кратък, страните могат да се договарят за удължен разумен срок.

**Чл.17.** След изтичане на срока по чл. 16, ал. 3, Възложителят може и сам да отстрани повредата, като Изпълнителят му възстановява направените разходи. Тази уговорка е независима от уговорените по-долу санкции и неустойки.

**VІІ. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ, СПОРОВЕ, САНКЦИИ**

**Чл.18**  **(1)** При забава на изпълнението на СМР по чл. 2, ал. 1 от договора, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,2 % от стойността на видовете неизпълнени строителни и монтажни работи за всеки просрочен ден след крайния срок до завършване на обекта, но не повече от 10 % от стойността по чл. 3 на договора.

**(2)** Забавата по ал. 1 се установява с констативен протокол, подписан от двете страни по договора. В констативния протокол се посочва номера на договора, датата, от която започва да тече забавата, в какво се състои забавата и конкретното искане. Копие от протокола се предава на изпадналата в забава страна.

**Чл.19.** В случай на увреждане по вина на Изпълнителя на съществуващи съоръжения и комуникации, разходите по тяхното възстановяването са за негова сметка.

**Чл.20. (1)** При пълно неизпълнение на задълженията от Изпълнителя с повече от 15 (петнадесет) календарни дни, при системно неизпълнение на някои от задълженията на същия по раздел V „Права и задължения на Изпълнителя” или при констатиране на неизпълнение на задължения от Изпълнителя в същия срок от последната проверка на Възложителя, последният има право да прекрати действието на договора. В този случай Изпълнителят дължи неустойка в размер на 5 % от сумата по чл. 3 от договора.

**(2)** Констатациите по ал. 1 се установяват с констативен протокол от упълномощеното/ите от Възложителя лице/а. Копие от протокола се предава на Изпълнителя.

**Чл. 21.** В случай, че вредите, претърпени от изправната страна, са в по-голям размер от неустойките, определени в настоящия раздел от договора, същата има право да търси обезщетение за разликата по общия ред.

**VІІІ. БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА**

**Чл.22** **(1)** В съответствие с разпоредбите за здравословни и безопасни условия на труд Изпълнителят се задължава:

1. да спазва стриктно Кодекса на труда и Закона за здравословни и безопасни условия на труд, действащите държавни и ведомствени правилници, да осигури здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на СМР.
2. да спазва Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, издадена от министъра на труда и социалната политика (Обн., ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г.)
3. да спазва Наредба № 7/23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, и НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. на МРРБ и МТСП за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (Обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.)
4. ако за изпълнението на договора се налага Изпълнителят да използва горивни и/или други опасни химически материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на хората, същият е длъжен да спазва стриктно действащите разпоредби в Република България, касаещи този род дейност.
5. да провежда всички необходими инструктажи и обучения на своите работници, служители и подизпълнители (ако използва такива), съгласно нормативните актове по безопасност и здраве при работа.
6. да запознае на извънреден инструктаж своя персонал с правилата за безопасна работа на обекта, когато е необходимо.
7. да извършва регистрирането и отчитането на трудовите злополуки с работниците и служителите си, съгласно Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудови злополуки (Обн. ДВ. бр.6 от 21 януари 2000г., изм. ДВ. бр.61 от 25 юли 2000г., изм. ДВ. бр.19 от 19 февруари 2002 г.), като незабавно уведомява Възложителя при станали произшествия и злополуки на обекта и включва негов представител в разследването на случая.
8. при наличие на Подизпълнители, Изпълнителят се явява Възложител, с което поема изпълнението от произтичащите от това задължения.
9. при необходимост да осигурява средства за колективна защита или лични предпазни средства и специално работно облекло, като изисква задължителното им използване по време на работа.
10. да осигури на Възложителя възможност за контрол и изпълнява всички разпореждания, дадени от органите по Безопасност на труда и Безопасност на превозите.

**(2)** Изпълнението на строително - монтажните работи трябва да се осъществява от ръководен и изпълнителски персонал, притежаващ необходимата правоспособност, съгласно приетата оферта за участие в процедурата.

**(3)** Персоналът на Изпълнителя е длъжен да носи в себе си необходимите удостоверяващи документи и да се легитимира при поискване от страна на контролни органи на Възложителя или други длъжностни лица и контролни органи.

**(4)** Механизацията, участваща при изпълнението на строителните дейности, трябва да бъде технически изправна и да отговаря на всички изисквания за сигурност и безопасност на движението, и да бъде снабдена с необходимите пътни и превозни документи.

**Чл.23** Възложителят се задължава да упражнява контрол чрез своите органи и да уведомява Изпълнителя в случаи на констатирани нарушения по безопасност на труда и безопасност на превозите на обекта, и да прилага правомощията си в случай, че се застрашава живота и здравето на работещите и безопасността на превозите.

**Чл.24** При спиране изпълнението на строително-монажните работи от контролните органи поради нарушаване на правилата за безопасност на труда и превозите или други причини, всички негативни последствия са за сметка на Изпълнителя.

**Чл.25** Страните по договора се задължават своевременно да се информират при настъпили промени, свързани с възникването на нови опасности и вредности за здравето на работниците и да предприемат необходимите мерки.

**ІX. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА**

**Чл.26.** Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на договора, което е пряка и непосредствена последица от настъпване на форсмажорни обстоятелства.

**Чл.27. (1)** Страната, позоваваща се на непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването й да уведоми другата страна в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея, които ще попречат на изпълнението на договорените условия.

**(2)** Непреодолима сила по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

**(3)** Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страна на Изпълнителя или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

**Чл. 28.** В срока по чл. 27, ал. 1 страната, която се ползва от освобождаването от отговорност, трябва да изпрати на другата страна официалния документ, изходящ от съответната търговска палата, държавен орган или общинска администрация. Същият следва да съдържа информация за причинната връзка между непреодолимата сила и невъзможността за изпълнение на договорното задължение.

**Чл.29.** По същия начин и в същите срокове страната, която се позовава на непреодолима сила, трябва да уведоми другата страна за прекратяване на събитието.

**Чл.30.** Ако посочените по-горе уведомления и съобщения не се изпратят в посочените срокове и начини, страната не може да се ползва от освобождаването от отговорност.

**Чл.31.** В случаите на непреодолима сила и доколкото тя има влияние върху сроковете по договора, съответните срокове се удължават автоматично с времето, през което е било налице непреодолима сила.

**Чл.32.** Ако непреодолимата сила продължи повече от два месеца, страната, която не се ползва от освобождаването от отговорност, може да прекрати изцяло или отчасти договора.

**Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

**Чл.33. (1)** Действието на настоящия договор се прекратява:

**1.** с неговото изпълнение;

**2.** при обективна невъзможност за изпълнение на договора;

**3.** от Възложителя с 15 – дневно писмено предизвестие;

**4.** при условията на чл.20, ал.1 от договора;

**5.** по взаимно съгласие между страните, изразено писмено, в което се уреждат и финансовите взаимоотношения между тях.

**(2)** Прекратяването на договора по чл. 33, ал. 1, т. 2 от договора се удостоверява с окончателен протокол, подписан от двете страни или техни упълномощени представители.

**Чл.34.** **(1)** Когато изпълнението на поръчката стане обективно невъзможно, Изпълнителят няма право на възнаграждение. В този случай Изпълнителят дължи връщане на получените суми по чл. 5 от договора.

**(2)** Ако една част от работата е била изпълнена и може да бъде полезна за Възложителя, Изпълнителят има право на съответната част от уговореното възнаграждение, като се приспаднат преведените суми.

**Чл.35.** Когато Възложителят оттегли поръчката или последната се прекрати по взаимно съгласие, той изплаща на Изпълнителя частта от уговореното възнаграждение, съответстваща на степента на изпълнение на поръчката, както и пълно обезщетение за направените разноски, като се приспаднат преведените суми.

**Х. ОБЩИ УСЛОВИЯ**

**Чл.36.** **(1)** С отделна своя заповед Възложителят определя длъжностно лице, работен екип или комисия за създаване на организация и контрол по изпълнението на настоящия договор.

**(2)** Изпълнителят определя следното длъжностно лице, което да следи за изпълнение на договора, да подписва приемо-предавателните протоколи/актове : – ………………… – …………..; тел. …………….., имейл:……………

**Чл.37.** Страните по договора се задължават да бъдат лоялни една към друга, да не разпространяват информация, относно финансовите си взаимоотношения, както и факти и обстоятелства, които биха засегнали интересите на всяка една от тях пред трети лица.

**Чл.38.** Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от договора.

**Чл. 39. (1)** Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени писмено и са депозирани при Възложителя и Изпълнителя или писмено с обратна разписка при изпращането им по пощата, или са изпратени по имейл и са подписани от Възложителя и Изпълнителя или съответните определени лица. За валидни адреси за кореспонденция се считат посочените в настоящия договор:

 **ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - ………………………**.

 **ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** – ……………………….

**(2)** При промяна на адреса за кореспонденция всяка от страните е длъжна да уведоми писмено другата, в противен случай съобщенията се считат за редовно връчени с произтичащите от това последици.

**Чл.40.** За неуредените по договора въпроси се прилагат разпоредбите на законодателството на Република България.

**Чл.41.** Споровете между страните, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, се решават чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие – по съдебен ред съобразно българското законодателство.

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

**Приложения:**

1. Техническо и ценово предложение, ведно с приложенията към тях.
2. Техническа спецификация и Количествени сметки

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:****……………………….** | **ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:****………………………..** |
|  |  |

***Образец № 8***

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

Подписаният/ата, …..........................…………………………………………………................

*(трите имена)*

данни по документ за самоличност.................................................……………………………

 *(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)*

в качеството си на ……….....…….............. на ........................................... с ЕИК ......................,

 *(длъжност) (наименование на участника)*

# – участник в публична покана по реда на Глава осма „а” от ЗОП с предмет: “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЛИЧНИ НАСТИЛКИ ПО УЛ. БАДАМА, УЛ. ТОДОР КАБЛЕШКОВ И УЛ. ЧАТАЛДЖА, ВКЛ. ПОДХОДИТЕ КЪМ ТЯХ, В ГР. ТОПОЛОВГРАД*”,*

**ДЕКЛАРИРАМ:**

Запознат/а съм с условията на проекта на договор за изпълнение на обществена поръчка с горепосочения предмет и приемам същите без забележки и възражения.

|  |  |
| --- | --- |
| Дата  |  |
| Име и фамилия на представляващия |  |
| Подпис |  |

1. **Декларацията се подписва задължително от лицето или лицата, които представляват съответния участник според документите му за регистрация.** [↑](#footnote-ref-1)