*ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА*

Проект

ДОГОВОР

№

Днес, 2017 г., в гр. ……………….., на основание чл.194, ал. 1 от Закона за

обществените поръчки (ЗОП), се сключи настоящият договор между:

**ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД**, с адрес на управление Тополовград, пл. “Освобождение” № 1, ЕИК № 000970464, представлявана от **БОЖИН ПЕТРОВ БОЖИНОВ** - Кмет и **КИРИЛ ПЕТКОВ КИРОВ** – Главен счетоводител, наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

1. ЕИК , със седалище и

адрес на управление: представлявано от

 , наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ.

 Страните се споразумяха за следното:

 **І.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

* + 1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да осъществи ***„Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа на Община Тополовград и републиканските пътища в чертите на град Тополовград през зимния сезон 2017/2018 година“***, за безпрепядствено и безопастно движение на МПС, включващо:
	1. ***ОПМ 52,1 км, по опорни пунктове както следва:***

 *1.1.1.* ***Опорен пункт І Тополовград*** *с обща дължина 27,5км, включващ:*

 - Път НКV2192 – разклон с.Доброселец, с дължина 4.0 км;

 - Път НКV3191 – разклон с.Чукарово, с дължина 3.6 км;

 - Път НКV2199 – разклон с. К-н Петко войвода, с дължина 2.9км;

 - Път НКV1195 – разклони с.Синапово, с обща дължина 5.2 км;

 - Път НКV2196 – ІІ-76 – м.Вишеград, с дължина 11.8 км;

*1.1.2.* ***Опорен пункт ІІ Хлябово*** *с обща дължина 15,00км, включващ:*

 - ПътНКВ3197 - разклон с. Сакарци, с дължина 1.8 км;

 - ПътНКV3190 - разклон с. Владимирово, с дължина 0.8 км;

 - Път НКV2200 - разклон с.Каменна река, с дължина 5.4 км;

 - Път НКV2101 - Хлябово – Орлов дол, с дължина 7.00 км.

*1.1.3.****Опорен пункт ІІІ Устрем*** *с обща дължина 9,6кв.м, включващ:*

 - Път НКV1193 - разклон с.Срем, с дължина 1.6 км;

 - Път НКV2194 - Радовец-Филипово- Присадец - границата, с дължина 6.6 км;

 - Път НКV3198 - Разклон Манастир “Св.Троица”, с дължина 1.4 км.

* 1. ***Републиканските пътища в чертите на град Тополовград – 5.359 км, както следва:***
		1. Път ІІ-76, от км 17+400 до км 20+450, ул. „Васил Левски“, ул. „Искър“, ул. „Трети март“, ул. „Младежка“ и ул. „Мусала“, с дължина 3.050 км;
		2. Път ІІІ-559, от км 22+600 до км 26+070, ул. „България“, ул. „Трети март“, ул. „Искър“, ул. „Васил Левски“ и ул. „Москва“, с дължина 2.249 км;
		3. Път ІІІ-7602, от км 0+000 до км 0+060, с дължина 0,060 км.

 **2**. Цените на договорираните видове работи с ДДС са както следва

 **- Снегопочистване -машинно - …….. лева/км;**

 **- Опесъчаване - машинно - …….. лева/км;**

 **- Опесъчаване - ръчно - …….. лева/км;**

 **- Кърпежи със студена асфалтова смес - …….. лева/кв.м.**

 **3**. Стойността на Договора ще бъде в рамките на предвидените средства за разходи за “Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища в Община Тополовград и републиканските пътища в чертите на град Тополовград” за съответния зимен сезон.

 4. Гаранцията за изпълнение на договора е ………….………………. (……………………………………) лева с ДДС, равняваща се на 3 % от прогнозната стойност на Община Тополовград за зимно поддържане и снегопочистване ОПМ и и републиканските пътища в чертите на град Тополовград. Същата е представена като……………………….. и ще се възстанови в 10-дневен срок от подписване на последния констативен протокол между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и до един месец след изтичане срока на договора по чл. 5.

 5. Срокът на договора е до 31.05.2018 година.

 ***ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ***

6. За обезпечаване на начални разходи по изпълнение на договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава не по-късно от края на месец октомври да изплати авансово на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** 10 000 *(десет хиляди)* лева, по сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

7. Да изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** протоколи, подробни количествени сметки, в които са отбелязани маршрута, по който е извършено снегопочистването и/или опесъчаването със съответната механизация, датата и обема на извършените дейности.

 8. Да подписва чрез свои представители предоставените от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** протоколи, подробни количествени сметки, в които са отбелязани маршрута, по който е извършено снегопочистването и/или опесъчаването със съответната механизация, датата и обема на извършените дейности. Подробните количествени сметки се подписват от кметовете на съответните населени места, а за Тополовград от Христо К. Коларов – инспектор в отдел “ППУТ”. Протоколи за извършените дейности се подписват от Хр.Коларов изпълняващ инвеститорския контрол по зимно поддържане на ОПМ и републиканските пътища в чертите на град Тополовград, фактурите се подписват от началника на отдел “ППУТ” при ОбА, а платежните нареждания за разплащане на изпълнените работи от кмета на общината.

9. Да осъществява контрол чрез свои представители, относно спазване на оперативния план и качеството на извършената работа.

10. Представителите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да се намесват в организацията на работата на изпълнителя с оглед подобряване на ефективността й и за предотвратяване разхищенията на средства.

 ***ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ***

11. Да осъществява дейността по зимното поддържане – снегопочистване и опесъчаване, в рамките на договорените средства и представените в ценовото си предложение единични цени за снегопочистване и опесъчаване, като спазва техническите правила за поддържане и ремонт на пътищата (раздел V “Зимно поддържане на пътищата”).

12. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва оперативната схема за снегочистене и опесъчаване съгласно представената оферта, съдържаща, списък на собствената и наета техника, заверено копие от договора за наетата техника, списък на водачите на машини и отговорниците по участъци, телефони за връзка с отговорните лица.

13. Да се отчита пред общината за направените разходи за зимно поддържане с протоколи, подробни количествени сметки, в които са отбелязани маршрута, по който е извършено снегопочистването и/или опесъчаването със съответната механизация, датата и обема на извършените дейности.

14. След приключване на работата, в рамките на средства за разходи за “Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища в Община Тополовград” и републиканските пътища в чертите на град Тополовград да изготви протокол за установяване на извършените дейности по зимното поддържане на общинската пътна мрежа *(Протокол обр. 19).*

 ***V.ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ***

15. Едничните цени по т.2 от договора остават непроменени за срока на договора.

16. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** изплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** извършените и неразплатени дейности по зимното поддържане, снегопочистване и опесъчаване на ОПМ и републиканските пътища в чертите на град Тополовград за зимния сезон 2017/2018 година в рамките на предвидените средства в десетдневен срок след изготвяне на констативните протоколи и получаване на средствата от Министерство на финансите и Агенция „Пътна инфраструктура“. Допустими са и междинни плащания. Окончателното разплащане ще става след изготвяне на констативен протокол и оригинална фактура за дължимата сума, но не по-късно от края на месец април 2018 година.

17. Всички плащания в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършват по банков път, по посочената от него банкова сметка.

18. Представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** са: Кмета на общината или Заместник кмета на общината, които подписват платежните нареждания за изразходените средства; Началник отдел “ППУТ”, който подписва фактурите, заявките и исканията за плащане; Хр. Коларов – ст. спец. в отдел „ППУТ”, който подписва протокола за извършените дейности *(Протокол обр. 19)* и подробните количествени сметки за гр.Тополовград, кметовете на населени места и кметски наместници, подписващи подробните количествени сметки за селата

 ***VI .ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ***

19. При неспазване на срока за разплащане **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** изплащане на лихва върху дължимата сума, след приспадане на авансовите плащания, в размер на основния лихвен процент, определен за страната.

20. За нарушение на оперативния план и приетата схема за зимно поддържане, в резултат на което пътният участък остане непроходим по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, същият дължи неустойка в размер на законовата лихва върху авансово приведената сума за времето, през което участъкът е останал непроходим.

 ***VІI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ***

21. Неразделна част от настоящия договор са списъка на техниката и изпълнителския и технически състав, разпределени по опорни пунктове, съгласно оперативния план.

22. Всички нерешени въпроси при изпълнение на настоящия договор се решават с писмени споразумения или ако не се постигне такова по съдебен ред.

23. За неуредените въпроси в договора се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите, Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчка.

 Настоящият договор се състави в 3 *(три)* еднообразни екземпляра, от които по един за страните и един за регистъра в общината.

Неразделна част от този договор са:

* 1. Приложение № 1: Техническа спецификация;
	2. Приложение № 2: Техническо предложение на изпълнителя;
	3. Приложение № 3: Ценово предложение на изпълнителя;
	4. Гаранция за изпълнение.

**ИЗПЪЛНИТЕЛ: ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

 **ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД**

**УПРАВИТЕЛ: КМЕТ:**

 **(....................) (*БОЖИН БОЖИНОВ)***

 **ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:**

 ***(К. КИРОВ)***